«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления

ТСЖ «ДУБКИ»

________________Хольнов А.И.

27 ноября 2014 года

План благоустройства придомовой территории

Многоквартирного жилого комплекса «Дубки» на 2015 год.

| №№ п/п | Наименование работ | Срок исполн. | Планируемые затраты, рубли | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завоз почво-грунта и подсыпка его на газоны и клумбы 15 куб.м. | апрель | 20 000 | Управляющий |  |
| 2 | Закупка цветочной рассады, газонной смеси и высадка в газоны и клумбы | апрель-май | 40 000 | Управляющий |  |
| 3 | Покраска и ремонт металлических конструкций игровых площадок, скамеек, столов на детской площадке и во внутреннем дворе | май-июнь | 30 000 | Управляющий и Главный инженер |  |
| 4 | Покраска металлического забора по периметру придомовой территории, покраска бордюров и разметок автостоянок на придомовой территории | апрель-май | 60 000 | Управляющий |  |
| 5 | Завоз песка для песочниц на детскую площадку 5 куб.м. | апрель | 8 000 | --//-- |  |
| 6 | Укрепление склона кровли гаражей у въезда I-го уровня, создание дизайн проекта цветочной композиции бренда ЖК «Дубки» | апрель - май | 80 000 | --//-- |  |
| 7 | Демонтаж, разборка, покраска и сборка детских игровых комплексов на детской площадке 2 шт. | Июнь-июль | 120 000 | Главный инженер |  |
|  | ИТОГО: |  | 358 000 |  |  |

Источники финансирования:

- смета расходов на 2015 год 171 500 рублей;

- сэкономленные средства 186 500 рублей.

Управляющий ______________  Маляренко Н.Г.